Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 2 по ул. Северная

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | 50 м2 |
| 2 | Замена задвижек Ду-80 мм | 1 шт |
| 3 | Ремонт входов в подвал | 1 шт |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки | 0,0625 м3 |
| 5 | Установка ограждения оконных проемов на л/к | 2 шт |
| 6 | Отливы из оцин стали (жалоба) | 2 м |
| 7 | Остекленение оконных рам | 10 м2 |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 1 шт |
| 2 | Штукатурка (цоколь, стены, парапета) | 15 м2 |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 3 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Кирпиченков В.А.       ___________________________

2) Новичихина Т.Г.__________________________