План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015 г. в многоквартирном доме № 4 по ул. Ленина

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Срок работ |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 840 | 8400,00 | май-июль |
| 2 |  Ремонт крылец | шт | 4 | 4896,54 | 19586,16 | апрель |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м | 50 | 500 | 25000,00 | октябрь |
| 4 | Штукатурка с АГП (балконы, карниз) | м2 | 6 | 1320,31 | 7921,86 | июнь |
| 5 | Обрезка 1-го дерева | шт | 3 | 2564,7 | 7694,10 | март |
|  |  Итого: |  |  |  | 68602,12 |  |