Конкурсная

документация по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Строителей, д.2

# I. Общие положения

1.   Предметом   конкурса  по  привлечению  подрядных  организаций  для выполнения  работ  по  капитальному  ремонту многоквартирного дома (далее - конкурс)  является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Строителей, д.2: капитальный ремонт кровли.

2. Заказчик конкурса: Общество с ограниченной ответственность Управляющая Компания «Ясненская» (ООО УК «Ясненская»).

3. Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственность Управляющая Компания «Ясненская» (ООО УК «Ясненская»)

4.  Начальная  (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - договор) 1618000 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС -  246813 рублей 56 копеек. Предусмотрен особый порядок расчета за выполненные работы (указан в проекте договора).

5. Окончательным сроком подачи заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение  работ  по  капитальному  ремонту многоквартирного дома (далее - заявка)  является день и час вскрытия конвертов с заявками. Заявки подаются по адресу: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, д.9, каб.№304 до 09 часов 30 минут 22 августа 2016 г.

6. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено в 09 часов 30 минут 22 августа 2016 года по адресу: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, д.9

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью (оформляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации).

7. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются заказчиком на официальном сайте администрации муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области в сети Интернет: www.ясный-го.рф, на официальном сайте заказчика: www.yasgku.org, не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

8. Участники конкурса по капитальному ремонту многоквартирного дома предоставляют обеспечение заявки.

9.  Участники конкурса должны перечислить сумму в размере 48540 (сорок восемь тысяч пятьсот сорок)рублей (3,0  процента  от  начальной  цены  договора) до даты вскрытия конвертов с заявками на счет ООО УК «Ясненская»: р/с 40702810729270000656 в Филиале "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Нижний Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824

10. Официальные результаты конкурса размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

11. Договор с победителем конкурса заключается в десятидневный срок с даты размещения результатов конкурса в сети Интернет.

12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с

участниками конкурса Саяпин Владимир Владимирович, тел.:(35368)2-16-02; e-mail: abonent-gku2@mail.ru.

# II. Обязательные требования к участникам конкурса

13. К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

участник конкурса отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)";

участник конкурса не находится в процессе ликвидации или процедуре банкротства;

у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

14. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

# III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок

15. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации, а также представляет:

опись документов, входящих в состав заявки, составленную по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации;

документ (копию), подтверждающий внесение обеспечения заявки;

копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копию справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

информацию о составе и квалификации специалистов, которых планируется привлечь к выполнению работ и которые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации и документы, подтверждающие их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним - для юридических лиц, нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации), - для индивидуальных предпринимателей;

заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев до объявления конкурса;

справку из налогового органа о размере задолженности участника конкурса по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученную не позднее чем за 3 месяца до даты подачи заявки;

копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства");

календарный график производства работ, соответствующий сроку, указанному в конкурсной заявке.

Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки какого-либо документа, а также непредставление документов по соответствующим формам, включенным в конкурсную документацию, является основанием для отказа участнику в допуске к участию в конкурсе.

16. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником.

17. Заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один с оригиналом заявки, второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка "Оригинал" или "Копия" и указываются наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и номер телефона. Конверт с маркировкой "Копия" должен содержать копии всех документов, находящихся в конверте с маркировкой "Оригинал". Заверение копии заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

18. Заявка предоставляется участником конкурса лично либо направляется почтой, курьером по адресу, указанному в пункте 5 настоящей конкурсной документации.

Заявки, поступившие с опозданием независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку или изменение к заявке в книге регистрации заявок немедленно после приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее поступления.

19. Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником конкурса в письменном виде. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации - участника конкурса. Отозванная заявка возвращается заказчиком участнику конкурса в нераспечатанном виде.

20. Участник конкурса имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в заявку. Изменения вносятся и регистрируются в соответствии с процедурой подачи заявок и оформляются участниками конкурса как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью участника конкурса. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с заявкой, на нем делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет перед заявкой.

# IV. Обеспечение заявки

21. Для участия в конкурсе участник конкурса обязан предоставить обеспечение заявки.

22. Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в случаях, если участник конкурса:

отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов;

выиграл конкурс и уклоняется от подписания договора;

выиграл конкурс и не представил обеспечение исполнения договора.

23. Обеспечение заявки возвращается:

участникам, не допущенным к участию в конкурсе, в пятидневный срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов;

победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора при условии представления победителем конкурса надлежащего обеспечения исполнения договора;

участникам конкурса, не ставшим победителями, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола сопоставления заявок;

участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

# V. Процедура проведения конкурса

24. Любой участник конкурса до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу заказчика и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, в форме электронного документа либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

25. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов с заявками, о чем он должен известить участников конкурса путем размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет и публикации в средствах массовой информации. Заказчик обязан предоставить участникам конкурса дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на десять календарных дней с первоначально установленной даты вскрытия конвертов.

26. Полученные заявки после вскрытия конвертов проходят процедуру рассмотрения комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;

представление участником конкурса неполного комплекта документов, установленных пунктом 15 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

несоответствие участника конкурса требованиям, установленным разделом II конкурсной документации;

снижение цены договора, предлагаемой участником процедуры конкурса, на десять и более процентов ниже среднего значения цены договора, которое определяется как отношение суммы предложений о цене договоров, предлагаемых участниками процедуры конкурса, к их количеству;

превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

представление участником конкурса в заявке недостоверных сведений.

27. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок согласно разделу IV конкурсной документации.

# VI. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

28. Для определения лучших условий для исполнения договора, предложенных в заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

"Цена договора" - максимальное количество баллов - 60;

"Срок выполнения работ" - максимальное количество баллов - 20;

"Квалификация участника конкурса" - максимальное количество баллов - 20.

29. Оценка по критерию "Квалификация участника конкурса" производится по двум подкритериям:

"Квалификация персонала" (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

"Соблюдение техники безопасности" (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года).

30. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

31. Оценка заявок проводится комиссией в следующей последовательности:

а) ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее;

б) выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" (таблицы 1, 2).

## Таблица 1

Балльная оценка

ранжирования заявок по критерию "Цена договора"

| Наименование критерия | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Цена договора" | 60 | 1 | 60 |
|  |  | 2 | 55 |
|  |  | 3 | 50 |
|  |  | 4 | 45 |
|  |  | 5 | 40 |
|  |  | 6 | 35 |
|  |  | 7 | 30 |
|  |  | 8 | 25 |
|  |  | 9 | 20 |
|  |  | 10 | 15 |
|  |  | 11 | 10 |
|  |  | 12 | 5 |
|  |  | 13 и более | 0 |

## Таблица 2

Балльная оценка ранжированных

заявок по критерию "Срок выполнения работ"

| Наименование критерия | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| "Срок выполнения работ" | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 20 |
|  |  | 3 | 20 |
|  |  | 4 | 18 |
|  |  | 5 | 16 |
|  |  | 6 | 14 |
|  |  | 7 | 12 |
|  |  | 8 | 10 |
|  |  | 9 | 8 |
|  |  | 10 | 6 |
|  |  | 11 | 4 |
|  |  | 12 | 2 |
|  |  | 13 и более | 0 |

Примечания.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки;

в) выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника конкурса" (таблица 3).

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику конкурса присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника конкурса".

## Таблица 3

Начисление

штрафных баллов по подкритериям критерия

"Квалификация участника конкурса"

| Наименование критерия | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерии (единиц) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Квалификация участника конкурса" | 20 | "Квалификация персонала" (наличие квалифицированного инженерного персонала) | 2 и более - с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет; | 0 |
|  |  |  | 2 и более - с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  | "Соблюдение техники безопасности" (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 2 и более | 10 |

Примечание.

Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям;

д) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов: при равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем - по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - по критерию "Срок выполнения работ". Участник конкурса, заявка которого получила в результате ранжирования номер 1, объявляется победителем конкурса.

# Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

находящегося по адресу:

Оренбургская обл.,

г. Ясный, ул. Строителей, д.2

Договор N

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома

"__" ___________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Ясненская» (ООО УК «Ясненская»),  в лице генерального директора ООО «ГКУ» Гольма Юрия Ильмаровича, действующего на основании Договора на управление №08/08-869 от 25.11.2014 г. и Устава, (далее - Заказчик), с одной стороны, и

___________________________________________________________,  в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании  __________________, (далее - Подрядчик),  с  другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

#### 1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту кровли (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: Оренбургская область, город Ясный, улица Строителей, дом №2, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _________________________, в том числе НДС _______________ рублей ___________ копеек.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет 50 календарных  дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1.   Обеспечением  исполнения  обязательств  Подрядчика  по  Договору

является поручительство владельца компании подрядчика, оформленное в письменной форме,  на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение  исполнения  обязательств  по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.  Обеспечением  исполнения  обязательств  Подрядчика  по устранению выявленных       дефектов      в      гарантийный      период      является поручительство владельца компании подрядчика, оформленное в письменной форме, на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, действующее до истечения гарантийного периода.  Подрядчик  обязан  представить  Заказчику  данное  обеспечение до подписания  акта  приемки объекта.

#### 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере имеющихся на специальном счете в ПАО «Сбербанк России» фонда капитального ремонта средств, но не более 30% от стоимости работ по капитальному ремонту, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, выплачивается Подрядчику в течение 10 дней со дня подписания Сторонами  настоящего Договора, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением;

- в течение 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) и акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта Подрядчику выплачиваются средства муниципальной поддержки (субсидия Администрации МО Ясненский городской округ Оренбургской области) в размере 906080 (девятьсот шесть тысяч восемьдесят) рублей, а также имеющиеся на момент подписания акта приемки выполненных работ на специальном счете в ПАО «Сбербанк России» фонда капитального ремонта средства, но не более суммы задолженности перед Подрядчиком по настоящему Договору с учетом авансового платежа и средств муниципальной поддержки;

- ежемесячно до 15 числа текущего месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем подписания акта приемки выполненных работ по настоящему Договору, Подрядчику выплачивается  сумма поступивших на специальный счет  в ПАО «Сбербанк России» взносов в целях формирования фонда капитального ремонта до полного погашения задолженности перед Подрядчиком по настоящему Договору.

#### 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - не позднее "31" августа 2016 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "20" октября 2016 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

#### 5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение 5 дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

#### 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Заказчика и Подрядчика.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00 часов. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы, и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Возместить затраты, понесенные Заказчиком на организацию и ведение технического надзора специализированными организациями до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

6.1.16. Соблюдать установленный действующим законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

#### 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является: заместитель исполнительного директора  ООО «ГКУ» Саяпин В.В., телефон: (35368) 2-16-02. Адрес: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина,9.

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все указания по исполнению настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 года N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору.

#### 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(Р), утвержденными приказом Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 года N 135 (в редакции изменений N 1, утвержденных приказом Госстроя России от 6 мая 1997 года N 17 - 16),  технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

#### 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 10 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

#### 10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1,0 процента от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае если Подрядчиком в течение 2-х дней не устранены выявленные нарушения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.8. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются при возникновении денежных обязательств по настоящему договору.

#### 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 процентов от стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

#### 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

#### 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора;

если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ;

в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

#### 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

#### 15. Особые условия

15.1. Не допускается уступка Стороной Договора (кредитором) прав требования обязательств без предварительного письменного согласия другой Стороны (должника).

#### 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

#### 17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Техническое задание.

2.. Локальный сметный расчет.

18. Адрес и реквизиты сторон

18.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Ясненская»

Адрес: Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, д. 9

ИНН/КПП 5618031018/561801001

Адрес: 462781, Оренбургской обл., г.Ясный ул. Октябрьская, 11 Тел./факс: 8(35368) 2-28-30

р/с 40702810729270000656 в Филиале "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810200000000824, БИК 042202824

18.2. Подрядчик:

Подписи сторон

Заказчик                                                                               Подрядчик

_________________Ю.И. Гольм			_________________

М.П.                                                                                               М.П.

Приложение N 1

к договору №_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома

№ 2 по ул. Строителей

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонтные работы: |
| Кровля: |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 1204 |  |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 290 |  |
| 4 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | м2 | 1204 |  |
| 5 | Смена карнизных свесов из оцинкованной стали | м | 184 |  |
| Ремонт карнизных плит: |
| 6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 23 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке | м2 | 10,5 |  |
| Ремонт вентшахт: |
| 8 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 6 |  |
| Ремонт будок выхода на крышу |
| 9 | Установка блоков в дверных проемах: 0,72м2 | шт | 3 |  |
| 12 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | м2 | 6,75 |  |
| 13 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | м2 | 6,75 |  |
| Прочие работы: |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 30 |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 30 |  |

# Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

находящегося по адресу:

Оренбургская обл.,

г. Ясный, ул. Строителей, д.2

Заявка

на участие в открытом конкурсе на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома

_______________________________________________

(адрес местонахождения объекта и наименование работ)

1. Участник:

Наименование юридического лица ____________________________________________

ИНН _______________________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________

Фактический адрес _________________________________________________________

Номер телефона (факса) ____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество контактного лица ___________________________________

2. Адрес электронный почты участника конкурса _____________________________

3.   Участник  конкурса  является  (не  является)  плательщиком  налога  на

добавленную  стоимость  (основание  освобождения  от  уплаты  НДС  в случае

наличия) __________________________________________________________________

4. Участник конкурса ______________________________________________________

(имеет/не имеет)

выданное  саморегулируемой организацией  свидетельство о допуске к работам,

которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитального

строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от

30  декабря  2009  года  N 624  "Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по

инженерным   изысканиям,   по   подготовке   проектной   документации,   по

строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту объектов капитального

строительства,   которые   оказывают   влияние   на  безопасность  объектов

капитального строительства".

5. Информация о финансовом состоянии:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| 2. | Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| 3. | Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие следующим требованиям:

деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

участник конкурса не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник конкурса отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;

участник конкурса не находится в процессе ликвидации и процедуре банкротства.

7. Предлагаем следующие показатели выполнения условия договора:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | рублей |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарных дней с даты начала работ |  |

8. Показатели, свидетельствующие о квалификации участника конкурса

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе с опытом работы: | человек |  |
|  | более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет |  |  |
|  | более 5 лет |  |  |
| 2. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | единиц |  |

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________

___________________________________________________________________ рублей,

Реквизиты платежного поручения _______________________________________.

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета участника

конкурса для возврата обеспечения заявки)

11.   Нами   были   представлены  ранее  в  составе  заявки  документы,

предусмотренные пунктами 15, 16 конкурсной документации ___________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объекта и адрес местонахождения объекта)

__________________________     ______________     _____________________

(наименование должности         (подпись)         (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.

Опись

входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

подтверждает,   что   для   участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ  по

капитальному ремонту_______________________________________________________

(наименование работ, объекта и адрес местонахождения объекта)

в  составе  конкурсной  заявки  представлены  нижеперечисленные  документы,

содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

__________________________     ______________     _________________________

(наименование должности         (подпись)           (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.

# Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

находящегося по адресу:

Оренбургская обл.,

г. Ясный, ул. Строителей, д.2

ДОВЕРЕННОСТЬ N ______

Настоящей доверенностью _______________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, наименование должности

руководителя участника конкурса)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения, другого)

доверяет __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность,

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

подписывать   заявку   на   участие  в  конкурсе  на  выполнение  работ  по

капитальному ремонту многоквартирного дома ________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объекта и адрес местонахождения объекта)

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.

Подпись _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность)

удостоверяю.

________________________________  ______________  _____________________

(наименование должности              (подпись)     (инициалы, фамилия)

руководителя участника конкурса)

М.П.

Дата выдачи "_____" ____________ 20___ года

# Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

находящегося по адресу:

Оренбургская обл.,

г. Ясный, ул. Строителей, д.2

Сведения

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее

специальное образование в строительной отрасли и опыт

работы на руководящих должностях не менее пяти лет

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год его окончания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов с опытом работы более десяти лет и стажем работы в организации более двух лет - ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более пяти лет - __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки - _______________________________ человек.

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником конкурса):

1. Копии паспортов в количестве ____ штук.

2. Копии дипломов в количестве ____ штук.

3. Копии трудовых книжек в количестве ____ штук.

__________________________     ______________     _________________________

(наименование должности         (подпись)           (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.