План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015г. в многоквартирном доме № 7 по ул. Асбестовиков

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Срок работ |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 840 | 25200 | май-июль |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 80 | 500 | 40000,00 | март |
| 3 | Ремонт подъезда 5-эт | шт | 2 | 54149,04 | 108298,08 | июнь |
| 4 | Замена канализационных труб в подвале (5-этажка) |  1 подъезд | 5 | 10916 | 54580,00 | сентябрь |
| 5 | Замена розлива холодного водоснабжения |  1 подъезд | 2 | 14525 | 29050,00 | октячбрь |
|  |  Итого: |   |   |   | 257128,1 |  |