План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015г. в многоквартирном доме № 10 а по ул. Октябрьская

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Срок работ |
| 1 | Ремонт металлической кровли | м2 | 10 | 813 | 8130,00 | май-июль |
| 2 |  Ремонт отмостки | м2 | 10 | 503,67 | 5036,70 | сентябрь-октябрь |
| 3 | Ремонт кирпичной кладки  | м3 | 0,05 | 6291,13 | 314,56 | март |
| 4 | Установка клапанов вакуумных на фановые трубы | шт | 6 | 684 | 4104,00 | июнь |
| 5 | Конек из оцин. стали | м | 10 | 449 | 4490,00 | июль |
| 6 | Утепление торцевой стены | м2 | 10 | 1682,1 | 16821,00 | август |
|  |  Итого: |  |  |  | 38896,26 |  |