План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015г. в многоквартирном доме № 12 а по ул. Парковая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Срок работ |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 840 | 42000,00 | май-июль |
| 2 | Ремонт температурного шва | м | 50 | 500 | 25000,00 | март |
| 3 | Ремонт системы гор. водоснабжентия (труба Ду -57 мм-16м , вентиль Ду -25мм-20шт) |   | 0 | 19947 | 19947,00 | июль-август |
|  |  Итого: |   |   |   | 86947,00 |  |